មាតិកា

- គោលបំណង​ចម្បងនៃការ​បងើ្កតគេហទំព័រនេះឡើង……………………………... 3

- ​រយះពេលនៃការ​ develop website និង​តួនាទីសមាជិកក្រុម………………. 3

- កម្មវិធីប្រើសម្រាប់ develop website…………………….………………………...5

- Design Structure and Web Page Interface ...…….......................................... 5

- គោលបំណង​ចម្បងនៃការ​បងើ្កតគេហទំព័រនេះឡើង

- កត្តាចម្បងនៃការបង្កើតគេហទំព័រ

គោលបំណងចំបងដែលជុំរុញអោយក្រុមពួកយើងសំរេចបង្កើតគេហទំព័រនេះឡើងគឺពួកឃើញថាសព្វថ្ងៃនេះភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនខាងបចេ្ចកវិទ្យាគឺសំទុះយ៉ាងខ្លាំងខ្លា ហើយការរីកចម្រើននេះផ្ដល់ នូវភាពងាយស្រួលដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែពេលខ្លះយើងមិនបានដឹងពីព័តមានទាំងនោះ

- គោលដៅនៃការបង្កើតគេហទំព័រ

យើងមានគោលដៅក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជារបកគំហើយថ្មីៗដែលទាក់ទងទៅនិងផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាចែកជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អោយបានដឹងនឹងស្វែងយល់និងជួយជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

- អត្ថប្រយោជន៍នៃគេហទំព័រ

-ទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

-ទទួលបាននូវពត័មានដែលអានជឿទុកចិត្តបាន

-ទទូលបាននូវ គន្លឹះថ្មីៗទាក់ទងនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ថ្មីរបល់ទូរសព្ទ័, កុំព្យូទ័រ..

-អានធ្វើការមើលគេហទំព័របានទាំងទូរសព្ទ័ដៃ, Tablet, កុំព្យូរទ័រ។ល។

| Date | Members | Task |
| --- | --- | --- |
| 07/01/2020 – 08/01/2020 | All Team member | choose topic and design define scope |
| 10/01/2020 | All Team member | Jan lists the task to compete the project |
| 11/01/2020-12/01/2020 | Heang Seakhong | Design website template for Front End |
| 17/01/2020 & 20/01/2020 | Heang Sophearous | Desing Website template for backend to manage the website |
| 22/01/2020-23/01/2020 | Chin Chetra | Bulid some functionality for show post by category |
| 28/01/2020-29/01/2020 | Sren Channak | Countinue desing webstie template for posts page |
| 08/02/2020 | Aoun Phanna | Set role and permission for user access |
| 15/02/2020-16/02/2020 | Heang Seakhong | Count develop permission to access backend and ddd feature for comment on post |
| 21/02/2020 | Heang Seakhong | Create document and slide for presentation |

- រយះពេលនៃការ Develop Website និង​តួនាទីសមាជិកក្រុម

- កម្មវិធីប្រើសម្រាប់ develop website

- Program

- Visual Studio Code

- XAMPP (Apache, MySQL)

- Google Chrome (Testing web applicant)

- Framework

- Laravel 6 using (MVC pattern)

- Language

- HTML

- CSS

- BootStrap

- JQUERY

- JAVASCRIPT

- PHP

- Other resource

- Sample image from google

- Design Structure And Web Interface

នៅក្នុងពួកយើងខ្ញុំបានធ្វើការបែងចែកជា 2 ផ្នែកធំៗគឺ Frontend និង Backend

- Frontend អាចអោយគេចូលមើល Content របស់ Website និង​​អាច filter បានតាមរយះCategory, Search និងអាច leave comment បាន

- Backend​ នៅលើbackend យើងធ្វើការបែងចែក User ជាបីប្រភេទគឺ Admin, Author and Editor

-Admin Userអាច ការចូលទៅ Add,Delete,Edit បានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃwebsiteដូចជាUser management, Category,and Post។

-Author Userអាចធ្វើការAdd,Delete, Edit Content របស់ខ្លួនឯង​បានតែមិនអាចadd Category ឫEdit​ Post content របស់ User ផ្សេងបានទេ

-Editor Userអាចធ្វើការAdd,Delete, Edit Content របស់ខ្លួនឯង​បាននិងអាចadd ,edit Category ថ្មី​ព្រមទាំងអាចEdit Post content បានទៀតផងប៉ុន្តែUser មិនអាចចូលទៅUpdate​ ឫEdit User ផ្សេងបានទេ

- User Role and Permission

ខាងក្រោមនេះជាតារាងបង្ហាញពីសិទ្ធិAccess របស់ User នីមួយៗ

*CRUD: Create, Read, Update, Delete

*Uo: Update Other

*Do: Delete Other

- Create post Page

- Tables Relationships

- Category Page

- Add User Page

Link for Download Source Code on GitHub https://github.com/seakhong137/WebsiteAssignmentS2